TRAVEL CLUB

# Технический обзор сайта

Карта страниц, состояние реализации и согласованное направление развития

Версия 1.0  ·  23 октября 2026  ·  ветка master, fb3bcae

# 00. Краткая сводка

Сайт состоит из публичного редакционного слоя и закрытых рабочих модулей. Главная публичная концепция пока не выбрана: /test_12 и /test_13 остаются кандидатами на согласовании. Корневая страница / сейчас показывает палитры и шрифты; для целевой версии она не нужна.

По сообщению основателей, конструктор поездок, вход/аккаунт и модуль исследований работают на удалённом сервере. Это не было независимо проверено в рамках текущего аудита. Модуль исследований прошёл предварительное ручное тестирование; до эксплуатационного подтверждения нужны практические проверки с реальными респондентами.

Публичные страницы услуг и формы остаются прототипами. /formats и отдельные страницы /services, /tours и /payment описывают пересекающиеся продукты; формы не сохраняют заявки на сервере. До публичного запуска нужно утвердить состав и цену услуг, единый маршрут страниц, тексты благодарности и юридические документы.

| Область | Состояние | Основание |
| --- | --- | --- |
| Публичная главная | Не утверждена: /test_12 или /test_13 | Обе версии сохранены; выбор ожидает решения основателей. |
| Форматы и заявки | Демонстрационные страницы и форма | Код формы проверяет ввод, но не отправляет и не сохраняет заявку. |
| Конструктор, вход, аккаунт | Сообщено о работе на удалённом сервере | Работу сервера здесь не проверяли; нужен отдельный security review. |
| Исследования | Предварительно готово к пилоту | Основатели не обнаружили ошибок при ручной проверке; нужны тесты с реальными респондентами. |
| Локальная среда | Собрана и отвечает | 23.10.2026 Compose frontend/backend/PostgreSQL healthy; публичные маршруты отвечали 200. |

# 01. Обзор технической реализации

Frontend — Next.js 16, React 19, TypeScript и Tailwind CSS. Публичные редакционные версии используют локальные компоненты и данные; анимационные эксперименты также используют WebGL/Three.js. Backend — FastAPI, SQLAlchemy 2, Pydantic и Alembic; PostgreSQL хранит учётные записи и сессии, поездки с маршрутами и затратами, а также данные респондентов и интервью.

Система устроена как модульное приложение: frontend обращается к backend по внутреннему адресу Docker-сети. Схемы базы обновляются миграциями при старте backend. Для карт, поиска мест и маршрутов предусмотрен Geoapify; доступность функций зависит от серверных ключей.

Локальный запуск описан в AGENTS.md и compose.yaml. Preview-деплой использует заранее собранные Docker-образы и host Nginx/Certbot; runbook находится в docs/deployment-preview.md. Документ описывает процедуру, но сам по себе не подтверждает детали удалённого продакшен-окружения.

# 02. Реестр страниц

Версии /test_12 и /test_13 — два кандидата на одну будущую редакционную главную. Номер версии не определяет выбор. Старые маршруты следует архивировать только после переноса нужных зависимостей и обновления ссылок.

| Страница / группа | Назначение и текущее состояние | Рекомендация по согласованному направлению |
| --- | --- | --- |
| / | Витрина палитр и шрифтов. Польза для текущей версии исчерпана. | Не включать в целевую структуру; после выбора главной определить замену корневого маршрута. |
| /test_12, /test_13 | Два варианта редакционного сайта: по семь разворотов и четырнадцать страниц чтения. Test 13 добавляет редакционные знаки, каскад появления текста и движения CTA. Обе версии noindex, рассчитаны на экран от 1100×700; истории и фотографии пока частично демонстрационные. | Оставить обе на согласовании. После выбора улучшить открывающую анимацию и заменить содержание поездок подтверждёнными материалами. |
| /test_9 | Набор визуальных вариантов первого экрана. | Оставить как внутреннюю страницу сравнения визуала. |
| /test_6 | Лаборатория сцен Living Issue и анимации. | Временно сохранить; проверить совместимость с выбранной главной и переименовать маршрут, если эксперимент нужен. |
| /test, _2, _3, _4, _5, _7, _8, _10, _11 | Ранние редакционные, журнальные и анимационные версии; не являются утверждёнными основными страницами. | Убрать из активной навигации и перенести в архив после проверки зависимостей. Test 12/13 используют общие модули из test_7; на малом экране они ссылаются на /test_8. Общие файлы сохранять, пока зависимости не заменены. |
| /formats; /services/route; /services/turnkey; /tours; /payment | Демонстрационные страницы; форматы услуг пересекаются в двух наборах. Состав услуг, границы и цены ещё требуют утверждения. | Свести продукты в одну структуру после решения основателей по услугам и цене; затем оформить страницы в стиле выбранной главной. |
| /archive | Архив как сборник поездок остаётся нужен; текущая визуальная концепция не утверждена. Сейчас в данных пять историй поездок друзей до запуска. | Сохранить раздел; пересмотреть композицию и наполнить подтверждёнными фото и текстами. |
| /start; /thanks | Стартовая форма и страница после отправки — прототипы. Данные остаются в состоянии браузера, серверного сохранения нет. | Уточнить CTA после выбора услуг; страницу thanks и её состояния переделать под рабочий production-сценарий. |
| /legal; /privacy; /personal-data | Страницы-заготовки документов. | Подготовить и согласовать документы до запуска публичных форм. |
| /design-system | Изолированный playground дизайн-токенов; draft хранится локально в браузере. | Сохранить как внутренний инструмент и адаптировать под утверждённую систему сайта. |
| /home | Закрытый каталог маршрутов: включает большинство статических страниц и версии до /test_13. Русские подписи в исходнике содержат символы замены; динамические страницы деталей не перечислены, статусы test12/13 устарели. | Сверить каталог с целевой структурой, восстановить подписи, обозначить архивные и утверждаемые страницы. |
| /admin/login; /admin/account | Закрытые вход и управление аккаунтом; основатели сообщают, что модули работают удалённо. | Сохранить и проверить безопасность сессий, API-защиты и смены пароля. |
| /admin/trips; /admin/trips/new; /admin/trips/[id]; /admin/trips/[id]/preview | Закрытый конструктор поездок; основатели сообщают о работе удалённой версии. Расширение функций запланировано после запуска MVP. | Сохранить. Новые функции пока не декомпозировать без согласования пост-MVP объёма. |
| /research; /research/new; /research/[id] | Закрытый модуль респондентов и интервью. Основатели сообщают о предварительно успешной ручной проверке. | Сохранить; перед эксплуатацией провести практические интервью с реальными респондентами. |

# 03. Реализованный функционал

| Область | Подтверждённое состояние | Что означает наличие кода / что не подтверждено |
| --- | --- | --- |
| Публичные страницы | Локальный production build прошёл; статические маршруты ответили 200. | Это подтверждает доступность страниц, не утверждает окончательный дизайн или продуктовый текст. |
| Публичная заявка | Есть клиентская форма и проверка отдельных значений. | В текущем публичном прототипе нет отправки и сохранения заявки; /thanks не подтверждает серверное получение. |
| Фото в test_4/test_5 | Есть локальная замена/кадрирование с хранением в IndexedDB браузера. | Это инструмент просмотра/редактирования в одном браузере, не общий загрузчик для продакшена; маршруты планируется архивировать. |
| Конструктор поездок | В коде есть модели, API, расчёты, сохранение и просмотр маршрута. | Работу удалённой версии сообщил пользователь; в этом аудите CRUD и расчёты на удалённом сервере не перепроверялись. |
| Вход и аккаунт | Код защищает закрытые маршруты и включает управление аккаунтом. | Удалённая работоспособность сообщена основателями; требуется отдельный аудит безопасности. |
| Исследования | Код содержит работу с респондентами, интервью и версиями ответов. | Предварительно ошибок не найдено при ручной проверке со слов основателей; испытания на реальных респондентах ещё не проведены. |
| CRM, аналитика, платежи | Публичные прототипы не подтверждают подключённый рабочий контур. | Интеграцию CRM, событий и оплаты считать отсутствующей до отдельной проверки и согласования. |

# 04. Основные проблемы и ограничения

Продуктовые рамки и стоимость услуг пока не утверждены. Поэтому /formats, /services/*, /tours и /payment дублируют друг друга и пока не образуют единый коммерческий путь.

Корневая / остаётся демонстрацией цветовых палитр и шрифтов, а /home описывает её как основную витрину. Каталог /home содержит повреждённые русские подписи и не показывает динамические страницы деталей.

Test 12/13 рассчитаны на крупный экран; для меньших экранов предусмотрен переход на /test_8, который планируется архивировать. Это нужно заменить до снятия маршрута.

Test 12/13 переиспользуют вспомогательные файлы из test_7. Архивирование маршрута не должно удалять эти модули до переноса зависимостей.

Публичные заявки и страница благодарности пока демонстрационные; юридические страницы не готовы к использованию перед публичным запуском форм.

Истории Таиланда, Китая и архива нуждаются в реальных материалах. Демонстрационные фотографии нельзя трактовать как снимки официальных поездок Travel Club.

Статус удалённых модулей известен по сообщению основателей; доступ и конфигурация удалённой среды не проверялись в текущем документе.

# 05. Целевое состояние сайта

Выбрать одну из версий /test_12 и /test_13 как исходную для публичной главной; до решения сохранять обе как кандидаты.

Опубликовать утверждённую главную по корневому маршруту, связать с ней нужные страницы и обновить /home как внутренний каталог, а не как источник продуктовой навигации.

Оставить архив как сборник поездок. Архивировать устаревшие тестовые маршруты из активной структуры, сохранив нужные исходники и assets.

Свести форматы, услуги, групповые поездки и оплату в согласованную структуру после утверждения состава и цены продуктов.

Подготовить форму и /thanks как единый рабочий сценарий с сохранением заявки; открыть его для публичного использования после готовности юридических документов.

Сохранять конструктор поездок и исследовательский модуль как закрытые инструменты; security review обязателен для аккаунтов, а реальные интервью — для проверки /research.

# 06. План дальнейшей разработки

| Этап | Результат | Зависимости / приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1. Согласование | Выбрать test12/test13; определить продукты, границы и стоимость. | Решения основателей; High для выбора базовой главной и структуры продуктов. |
| 2. Информационная архитектура | Перестроить маршруты и навигацию, обновить /home, определить судьбу / и архивных экспериментов. | После выбора главной; до удаления маршрутов заменить fallback /test_8 и сохранить test_7 dependencies. |
| 3. Редакционный сайт | Улучшить открывающую анимацию, заменить историю первой поездки и страницы Таиланда/Китая/архива реальным материалом. | Подтверждённая поездка, тексты и фотографии; Normal. |
| 4. Продуктовые страницы и формы | Свести страницы услуг, привести CTA к выбранным форматам, переработать /thanks и подключить сохранение заявок. | Сначала утвердить услуги и цены; затем юридические документы и интеграционный сценарий; High. |
| 5. Подготовка к запуску | Проверить документы, безопасность входа/аккаунта и продуктовые ссылки; провести пилот /research. | Документы до публичных форм; реальный security review и два практических интервью. |
| 6. После MVP | Уточнить новые функции конструктора поездок. | Объём и порядок работ согласовать после запуска MVP. |

# 07. Открытые вопросы

Какая версия станет главной: /test_12 или /test_13?

Каковы окончательные состав услуг, ограничения, цены и отношения между планированием маршрута, подготовкой поездки и групповым продуктом?

Как будет выглядеть единый архив поездок и какие реальные поездки войдут в его первый выпуск?

Нужна ли анимационная лаборатория /test_6 после проверки совместимости, и какой адрес будет понятнее?

Какой маршрут заменить на /test_8 в fallback для небольших экранов до архивирования этой страницы?

Будет ли корневой / вести на выбранную главную напрямую или через редирект; какие архивные URLs нужно сохранить/перенаправить?

Кто и в каком порядке утверждает юридические документы перед открытием публичных форм?

Какие новые функции конструктора включить в пост-MVP объём?

Нужно ли отдельно проверить удалённое production-окружение для подтверждения статуса trips, account и research?

# 08. Связанные документы и история изменений

Источники проекта:

AGENTS.md — запуск, структура, ограничения и рабочие карты модулей.

docs/deployment-preview.md — порядок preview-деплоя и TLS ingress.

frontend/src/components/test_12/README.md и frontend/src/components/test_13/README.md — устройство и ограничения редакционных кандидатов.

frontend/src/components/public-site/README.md — публичные страницы и связи между ними.

frontend/src/components/design-system/ — playground и токены интерфейса.

ClickUp: Work → Travel Club → 08 · Сайт и технологии

Основные задачи: WEB-01 (аудит), WEB-02 (архитектура и интерфейсы), WEB-03 (формы), WEB-04 (CRM и аналитика), WEB-05 (эксплуатация).

История: версия 1.0 подготовлена 23.10.2026 после ревизии основателей. Техническая база сверена с master (fb3bcae); локальный production build и Compose-проверка выполнены 23.10.2026. Удалённые модули отмечены как сообщения основателей, а не как независимая проверка.